产品需求与交互设计

# 收齐啦产品设计方案

报名与材料托管平台

对外提交评审稿

版本  v0.3
编制日期  2026 年 10 月 19 日
编制  项目团队

## 提交目的

本方案说明收齐啦的产品定位、任务规则、Agent 职责、完整业务流程、关键页面、异常处理与分阶段落地计划，供需求沟通、方案评审及后续实现规划使用。

## 当前结论

项目目前处于设计阶段，尚未形成可上线业务系统。现有低保真原型用于讨论页面结构与操作流程，不代表最终界面；配色、布局、字体、品牌和视觉资产均可在后续评审中调整。

本文整合现有产品方案与 2026 年 10 月 19 日专项设计，统一术语并保留待确认事项。示例人物、材料与任务日期均为虚构，不构成真实用户批准、效果证明或交付承诺。

# 阅读说明与目录

本稿是可评审的设计基线，不是开发完成报告。重点请评审：场景是否成立、规则能否解释、补正与交付是否可靠，以及首版范围是否适当。涉及功能的“应”“必须”“不得”均为拟实现约束。

现有产物包括方案、两套结构化样例和可点击低保真原型；静态检查及原型冒烟检查已开展，但真实业务测试、模型质量评估和目标用户试走尚未完成。

1 产品定位与使用场景	3

2 首版范围与角色权限	4

3 任务蓝图与发布确认	5

4 两个 Agent 与程序边界	6

5 完整业务工作流	7

6 时间政策与异常分支	8

7 状态分层与统计口径	9

8 版本幂等与并发保护	10

9 证据对象与结论强度	11

10 人工复核与申诉	12

11 交付快照与导出	13

12 页面与交互设计	14

13 团课报告样例	16

14 比赛报名样例	17

15 工程架构与可靠性	18

16 安全与数据治理	19

17 风险与分阶段路线	20

18 验证计划与当前进展	21

19 可选本地同步扩展	22

20 评审决策清单	23

附录 A 首批业务测试规格	24

附录 B 来源与术语	27

# 1 产品定位与使用场景

收齐啦以一个“收集任务”为最小单元，把组织者提出的要求转成可执行蓝图，让个人或团队按要求提交材料，通过证据化反馈完成补正，最后交付可核对的文件包与汇总表。它不是通用工作流引擎，也不以聊天本身作为主要交互。

## 需要解决的问题

•  要求分散在通知、表格和群消息中，提交者不容易判断到底交什么、什么时候算交完。

•  组织者反复下载、打开和核对材料，缺交、错期次、附件遗漏与资格核实混在一起。

•  同名文件和多轮补交容易覆盖，验收与最终打包可能引用不同版本。

•  反馈只有“材料不合格”而没有位置与改法，造成反复沟通。

## 两类首批场景

| 场景 | 典型需求 | 设计重点 |
| --- | --- | --- |
| 团课报告收集 | 固定名册中的个人提交报告，按班级整理 | 缺交与免交、姓名与期次、补交、版本验收 |
| 比赛团队报名 | 开放团队填字段，按赛道交简介与附件 | 成员与联系人、条件材料、独立资格确认 |

## 预期价值与验证方式

预期价值是让要求可执行、补正可操作、结果可按正确版本交付。是否减少工作量，要用同批材料的人工流程对照验证，记录处理时间、打开文件次数、补交轮数以及纠正机器意见的成本；目前不承诺准确率或省时比例。

## 明确不做的判断

不自动评价思想、文笔或作品优劣，不认定出勤、学籍和资格真实性，不判断签名效力，不把相似或同名线索直接认定为抄袭、造假或重复报名，也不做 AI 写作检测。

建议先用团课完成一条纵向闭环，再用比赛证明内核复用；这仍是待确认的实施顺序，而不是同时开发两个独立产品。

# 2 首版范围与角色权限

## 一个内核与两个独立维度

名单制与开放制决定是否存在应交分母；个人与团队决定提交主体和字段结构。两组维度可以组合，共用草稿、正式版本、检查、人工决定和导出内核。

| 角色 | 首版职责 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 组织者 | 建任务、确认规则、发布、复核、免交或例外、验收、导出 | 仅访问所授权任务及材料；关键操作留痕 |
| 个人提交者 | 维护本人草稿、正式提交、补正与申诉 | 只看本人私有空间和历史，不凭姓名查询他人资料 |
| 团队联系人 | 代表本队填报与提交，记录代填声明 | 首版不宣称成员逐一同意；成员确认与联系人转移后续扩展 |
| 协作者与审核员 | 后续扩展受限协作 | 首版不默认引入多级复杂权限 |

## 身份与访问提案

组织者使用账号；提交者使用绑定稳定主体 ID 的可撤销持有凭证。凭证不是实名认证，姓名、学号、队名都不能作为读写权限密钥。名单制私下发放邀请；开放制先展示公共介绍，再创建私有提交空间。

访问找回由组织者核验后重发凭证并撤销旧凭证，不提供公开姓名检索。任务公共链接不能访问任何报名记录。联系人转移若后续实现，必须明确撤销旧权限。

## 核心候选 P0

任务起草与发布预览；简单条件规则；名单与开放提交；私有上传和正式回执；不可变版本；后台基础检查与有限语义检查；证据化补正、申诉和人工验收；站内结果、催交名单与复制文案；快照 CSV 与 ZIP；关闭与归档。实现阶段还需完成持久化、权限、恢复和公网安全。

## 不混入首版

真实外发通知、增量审核、多人协作、成员逐人确认、复杂规则迁移、多阶段活动、名额候补及本地助手不作为核心 P0 的前提。每任务先只支持单一阶段，不支持任意嵌套规则。

# 3 任务蓝图与发布确认

任务蓝图是同一任务的结构化规则来源。自然语言对话和手动编辑共同修改一份草案，用户不需要理解代码；页面说明、检查逻辑、截止政策和导出要求不得各自维护一套。

| 蓝图模块 | 需要记录的内容 |
| --- | --- |
| 任务范围 | 任务名、说明、模板、名单或开放、个人或团队 |
| 信息字段 | 稳定字段 ID、类型、选项、必填条件、用途与可见范围 |
| 材料槽位 | 格式、数量、大小与页数、模板、示例、条件必交 |
| 检查规则 | 规则 ID、要求来源、确认状态、执行者、依赖、证据、阻塞级别 |
| 时间与决策 | 时区、开放与双截止、自动处理范围、人工验收、资格前提 |
| 通知与交付 | 提醒对象与频率、渠道、分组、命名、导出字段与正式准入 |
| 数据治理 | 资料用途、模型处理说明、保存期、删除与访问边界 |

## 规则能力必须可见

规则分为确定性检查、语义检查、跨材料一致性和仅人工项。界面显示“已支持”“需人工”或“需澄清”，不能把无法执行的要求包装成自动能力。每项规则保留原始要求与澄清来源，不暗加字数、签章、签到或其他组织者未提出的门槛。

## 发布前校验

•  仅支持可解释的简单枚举条件；预览每个分支，防止隐藏字段仍强制必填。

•  验证引用存在、日期顺序、重复与冲突字段、依赖环及删除字段造成的影响。字段改名不改变 ID。

•  关键歧义或非法配置阻止发布；已确认的人工项可以发布，但不能继续标为自动检查。

•  发布摘要逐项确认对象、材料、检查能力、双截止、验收、交付、用途、模型处理与留存，不能以“一键已读”代替答案。

发布时固定蓝图版本并校验草稿版本。实质规则变更需明确新版本及受影响范围，不得静默改写已经发布的提交义务；复杂迁移策略留待后续设计。

# 4 两个 Agent 与程序边界

首版仅保留需求 Agent 和审核 Agent。Agent 负责理解、调查和解释，程序负责身份、事实与状态。能确定性计算的规则不交给模型反复判断，也不为了展示 Agent 数量拆分多余角色。

## 需求 Agent

| 项目 | 设计职责 |
| --- | --- |
| 输入 | 自然语言要求、通知或模板、已回答问题、当前草案和能力清单 |
| 工作过程 | 提取要求 → 选择高影响澄清 → 生成结构化草案 → 配置校验 → 修订 → 形成发布摘要 |
| 输出 | 带来源与确认状态的字段、材料、规则、时间和交付配置 |
| 禁止事项 | 不自行发布、不外发、不读取其他任务、不替组织者批准新增要求 |

## 审核 Agent

| 项目 | 设计职责 |
| --- | --- |
| 输入 | 已发布蓝图、当前正式快照、文件解析索引、历史问题与提交者解释 |
| 工作过程 | 按规则计划 → 读取文字与必要页面 → 按需 OCR → 提取与比较 → 输出证据 → 停止或转人工 |
| 输出 | 逐规则结果、引用、覆盖范围、原因和下一步动作 |
| 禁止事项 | 不决定权限与截止，不改蓝图，不直接验收，不执行文件内指令，不任意操作 SQL 或文件系统 |

## 工具与停止条件

工具权限由程序限定到当前授权任务与快照。上传文件中的“忽略规则”“访问他人材料”等文字只作为待分析数据，不能成为系统指令。模型结果必须经过结构与引用校验。

每次审核需有页数、OCR、调用、重试与费用预算；证据不足、工具失败或预算耗尽时明确记录未完成项并转人工，不能虚构全通过。具体模型、解析器、供应商与限额尚未决定。

## 程序保留的权力

发布与提交事务、权限、服务端时间、唯一性、计数、幂等、版本指针、状态转换、通知、快照与打包由业务代码决定。自然语言批量指令也必须转换为可预览、可授权、可追踪的具体操作。

# 5 完整业务工作流

主流程：澄清要求 → 确认蓝图 → 发布 → 私有登记与上传 → 正式收件 → 检查 → 补正或复核 → 验收 → 固定交付 → 关闭归档。

| 阶段 | 用户与系统行为 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| W0 明确范围 | 选择模板和模式，确定任务对象、用途与约束 | 知道收谁的什么材料 |
| W1 澄清与编译 | Agent 起草，组织者编辑并回答关键问题 | 每条规则有来源、能力与处理策略 |
| W2 发布确认 | 预览提交页面及条件分支，演练规则并确认摘要 | 无阻止发布的配置错误，固定蓝图 |
| W3 登记与草稿 | 进入本人或本队私有空间，填字段并上传 | 草稿可恢复，文件明确就绪或失败 |
| W4 正式收件 | 服务端核验权限、时间、版本与文件，生成回执 | 正式版本和检查意图可靠记录 |
| W5 后台检查 | 先程序校验，再按需解析与 Agent 调查 | 逐规则结果、证据和未完成项可查 |
| W6 补正与复核 | 提交者改材料或解释；组织者按规则处置 | 问题逐条解决或有有效人工决定 |
| W7 当前版本验收 | 核对当前快照、未完项、资格与权限 | 验收决定有范围和理由 |
| W8 固定交付 | 选择正式或预览，查看纳入排除，生成 CSV 与 ZIP | 快照清单固定、可追踪 |
| W9 关闭归档 | 任务只读，按留存政策保留和清理 | 归档与删除明确区分 |

## 三条不能混淆的事实

•  上传成功不等于正式提交；正式提交成功不等于检查通过。

•  规则检查通过不等于资格符合，也不等于材料已验收。

•  当前版本验收不代表全体收齐；部分正式包必须披露排除与缺交。

组织者在工作台管理主体和待办；提交者在私有空间查看回执、版本和补正。两端共享同一任务规则与事实，不依赖聊天记录作为唯一业务凭据。

# 6 时间政策与异常分支

## 首次截止与补正截止分离

以服务端成功记录正式提交的时刻为收件时间，不以开始上传、点击按钮或模型完成时间计。任务显示明确时区；存储使用统一时刻或带偏移时间。初次接收区间为 [开放时刻, 首次截止)，恰等于截止时刻不接收首次提交，界面须提前说明。

只有已形成正式提交的主体才能使用补正窗口。首次截止前仅有草稿或上传者，不能在截止后借“补正”完成首次报名。组织者批准个别迟交时，记录对象、批准者、理由和有效新期限，保留原截止及历史事实。

| 分支 | 拟定处理 |
| --- | --- |
| 上传中断或未就绪 | 显示失败原因与重试；不产生正式回执，不以假进度表示完成 |
| 提交后网络超时 | 先按原幂等键查询；已成功则恢复同一回执，不新增报名或改判迟交 |
| 模型或 OCR 故障 | 保留收件和基础检查；语义检查显示未完成，可重试或转人工 |
| 损坏 加密或类型伪装 | 区分技术原因，给可操作补正；不执行文件，不把解析失败认定资格拒绝 |
| 部分替换或只改字段 | 建立新的完整正式快照，首版对整套适用材料复核 |
| 申诉机器结论 | 保留原结果，组织者查看证据和解释，按规则纠正或例外 |
| 已验收后重开 | 草稿不改当前版本；正式新版本待检待验收，旧验收保留历史 |
| 通知复制成功 | 只记录已复制，不声称已发送或送达；操作前重查目标名单 |
| 关闭与归档 | 关闭后只读；归档不是删除，恢复和留存需按实现策略校验 |

## 故障不应改变公平性

按时成功收件后模型排队或失败，不算迟交；服务异常不能让回执消失。后台失败、人工等待、材料问题应分别展示，避免把系统失败转嫁为提交者不合格。

# 7 状态分层与统计口径

不设置一个囊括所有事实的万能状态。任务生命周期、收件事实、文件状态、检查运行、规则结果、材料验收、资格和名单例外分别记录，页面再计算主摘要与可重叠待办。

| 事实层 | 状态示例 |
| --- | --- |
| 任务 | 草稿、收集中、补正中、关闭、归档、取消 |
| 提交与文件 | 草稿／正式／撤回；上传中／收到／处理中／就绪／失败 |
| 检查运行 | 排队、运行、等待重试、成功、失败、被取代 |
| 规则结果 | satisfied 满足；issue 问题；unknown 无法判断；not_applicable 不适用；failed 技术失败 |
| 验收与资格 | 验收待定／已验收／未验收；资格未评估／待核／符合／不符合 |
| 名单例外 | 有效、撤销、过期；免交与特殊截止均有独立记录 |

## 当前检查摘要

先核对适用规则覆盖与当前运行。主摘要优先显示：未解决阻塞 → 待补正；否则有 unknown 或人工项 → 待人工；否则失败或缺结果且无可执行作业 → 检查未完成；否则有有效作业 → 待检、检查中或重试；全部适用项满足、不适用或已被有效人工处置 → 规则通过。

主摘要不抹去其他待办。同一主体可同时“待补正”“待人工”“检查未完成”；运行中已发现问题，也应保留检查仍在继续的标记。资格、免交和验收单独展示。

## 名单制计数

当前名册 = 当前应交 + 有效免交；当前应交 = 已正式提交 + 未正式提交。验收、补正和人工待办都是已提交的子集，不能相加成总人数。名册移出、撤回和免交变更保留历史，分母变化需要说明。

## 开放制计数

只统计登记主体、正式报名、当前验收及待办。草稿登记不是正式报名，撤回单列。没有名册就不显示缺交、未报名人数或完成率；团队数和成员人数必须使用不同单位。

# 8 版本幂等与并发保护

## 七条业务不变量

•  一次正式提交固定字段值和文件引用；草稿与上传不构成收件。

•  历史收件事实不会因模型失败、撤回或后续拒收被抹除。

•  一个主体只有一个当前正式版本指针；新草稿不抢占它。

•  检查、人工决定与验收绑定作用域，不无条件继承。

•  当前摘要仅接受当前版本、有效运行和兼容配置的结果。

•  生成包读取固定快照，而非生成期间变化的最新文件。

•  所有原件、证据、索引、预览与包均由程序校验访问权。

| 场景 | 当前状态与交付行为 |
| --- | --- |
| v1 已验收 编辑 v2 草稿 | v1 仍为当前正式版本，按条件可入包；另提示未提交修改 |
| 重开后正式提交 v2 | v2 待检待验收；历史 v1 验收保留，新正式包默认不回退用 v1 |
| v1 结果晚于 v2 到达 | 只补 v1 历史，不改变当前状态、不发当前错误提醒 |
| 同一版本两次运行 | 仅当前有效 run 可更新摘要；旧运行被取代但保留记录 |
| 两标签页编辑或人工操作 | 校验预期草稿版本或当前 revision；冲突时保留内容并要求核对 |

## 正式提交的幂等设计

提交意图绑定操作者、任务、主体、幂等键、内容摘要及预期当前版本。同键同内容返回同一回执；同键异内容报冲突。权限、时间、文件就绪等验证通过后，在可靠提交边界同时记录正式版本和检查意图，投递失败可以恢复。

超时重试先查原键是否已经成功，不立即重新报名。已经成功的请求跨过截止后仍可取回原回执，这不是再次提交，不应重新判为迟交。

## 首版取舍

相同文件名不代表相同文件，以稳定文件 ID 和版本区分。部分补交先完整复核，待正确性得到验证后再实现缓存复用与依赖失效。

# 9 证据对象与结论强度

每条规则结果应能回答：依据哪个要求，检查哪个版本，实际看到了什么，哪些范围没有读到，结论会阻塞什么，提交者下一步怎么做。引用存在不等于理解正确。

| 对象 | 至少记录的内容 |
| --- | --- |
| 规则结果 | 规则 ID、蓝图版本、提交 revision、运行 run、结果、严重性、证据、覆盖范围、解释、下一步 |
| 证据 | 文件 ID 和版本、页码或段落／字段路径、原文或裁切、提取方式、提取配置版本 |
| 覆盖记录 | 总页数、文字读取页、视觉读取页、未读页、失败页、检查范围 |
| 程序校验 | 引用真实存在、属于授权快照、位置合法、规则适用、输出结构合法 |

## 三类证据与结论边界

| 类型 | 可以输出 | 不能输出 |
| --- | --- | --- |
| 正向差异 | 登记为第 1 期，报告标题为第 2 期，给出两处定位 | 仅凭差异认定故意造假 |
| 缺失 | 明确范围内未找到要求的要素，说明覆盖与限制 | 为不存在的内容编造原文或页码 |
| 不确定 | 区域模糊、别名候选、读取失败，转人工 | 把 OCR 失败写成未填写 |

## 缺失判断的最低要求

必交附件以快照槽位和条件结果确定，明确字段按字段值与必填条件确定，不需要模型证明。固定模板要说明模板版本及区域已完整可辨；自由文档必须说明覆盖范围、未读与失败页和候选表达。

只要关键范围未覆盖、区域不可读或等价表达存疑，就输出 unknown。完整覆盖只是必要条件，不是语义正确的保证；首版自由语义的“缺失”仍默认人工确认，不自动拒收。

## 补正反馈范例

C-R03 要求报告为“2026 秋季第 1 期”；当前登记为第 1 期，报告第 1 页标题写第 2 期。建议替换正确期次报告，或申请人工复核。该问题阻塞本版本材料验收，不构成资格处罚。不得附加蓝图之外的字数或签名要求。

# 10 人工复核与申诉

人工复核不是绕过规则的万能通过按钮。组织者先查看具体规则、当前版本、证据与提交者解释，再明确决定范围和理由；原始机器意见与历史操作均保留。

| 动作 | 含义与边界 |
| --- | --- |
| 确认问题 | 确认该规则存在问题并要求补正，不扩展为其他惩罚 |
| 纠正误报 | 记录当前规则的人工处置，保留原判断与纠正依据 |
| 批准例外 | 承认已知不满足但批准特定范围，不伪称材料已经满足规则 |
| 免交 | 名册主体级、按任务生效，不等于材料已验收 |
| 资格决定 | 任务内独立标记；需要时随成员变化重新核实 |
| 撤销处置 | 追加反向记录并重新推导摘要，不删除历史 |
| 当前版本验收 | 在所有前提满足后形成有理由的终验记录 |

## 决定记录

至少包括操作者、时间、理由、任务、主体、提交版本、规则或资格作用域、预期当前版本，以及可选失效时间。默认不扩大到未来版本；旧文件例外不自动适用于后来替换的文件。

## 验收前检查

•  确认所见仍是当前快照，当前操作者拥有相应权限。

•  没有未解决阻塞；unknown、失败、人工项和未完检查均有明确处置。

•  若启用资格前提，应已明确符合；资格不能被材料通过自动推导。

•  验收必须单独确认依据，不能通过一次点击静默豁免全部未知项。

## 提交者的申诉路径

提交者可查看问题、引用位置和建议改法，选择补交或解释。组织者可以核对原文、纠正误报或批准有范围的例外。反馈应说明剩余待办：例如姓名已核实，不代表错期次问题同时解除。

## 交互保护

理由为空时不允许产生决定；历史页面只读，不误操作当前版本。提交时服务端再次校验版本，若期间已有补交，应提示冲突并重新核对。撤销后重新计算状态，不能继续沿用失效的验收资格。

# 11 交付快照与导出

交付目标不是“下载最新文件”，而是生成一份能解释纳入、排除和版本来源的固定结果。汇总 CSV 和材料 ZIP 必须引用同一个快照，避免表格与文件错位。

## 正式与整理预览

| 方式 | 准入与说明 |
| --- | --- |
| 正式交付 | 默认只纳入当前正式版本已验收者；启用资格前提时还需资格符合 |
| 整理预览 | 可查看待处理范围，但逐项标记状态，不能伪装为正式验收结果 |
| 部分正式包 | 允许先交付已验收部分；明确缺交与排除清单，不标记全任务已收齐 |

## 生成流程

•  选择范围、导出字段、分组与命名；预览每个主体纳入或排除的原因。

•  固定蓝图版本、主体与正式版本、文件集合、人工决定引用、字段和命名策略。

•  记录清单、大小和必要校验信息；同一导出作业重试仍读取同一快照。

•  生成期间有新提交只提示“有更新”，用户可另建快照，原包不静默改变。

•  下载时继续校验权限，输出操作和失败原因可追踪。

## 命名与完整性

目录和文件名包含稳定 ID 以避免同名覆盖；保留原始名称映射，原件不改写。处理路径穿越、重复名、非法路径与 CSV 公式前缀，不能让用户提供的名称成为任意文件路径或可执行公式。

## 历史版本与撤权

v1 已验收而 v2 仅为草稿时，当前仍是 v1；重开后正式提交 v2，则新包默认排除该主体直至 v2 重新验收，不回退引用历史 v1。历史包的内容清单保持不变。

快照固定的是内容选择，不是永久下载承诺。安全删除、授权撤销或资料撤回可能使旧包不可再下载；访问控制优先于历史包可用性，应显示原因而不是无限重试。

# 12 页面与交互设计

页面设计围绕组织者的待办和提交者的行动，而不是以大聊天框占据主界面。桌面便于批量管理，提交页移动优先；低保真原型只验证信息层级、状态与操作，不锁定颜色、布局和品牌。

## P01 任务设计台

提供一句话起草、模板和手动配置三种入口。对话与结构化编辑更新同一草案，显示修改影响。首屏包含原始要求、少量高影响澄清、字段材料、来源与能力标签、条件分支预览及发布摘要。

•  已知信息不重复追问；低影响默认建议在发布前说明来源。

•  字段改名保持 ID；删除被引用字段先列出规则、条件和导出依赖。

•  草稿冲突保留本地内容并展示差异；空输入不生成虚构要求。

•  发布校验对象、材料、能力、双截止、验收、交付及数据用途；关键冲突定位到具体项。

## P02 任务工作台

首屏回答“谁没交、谁要改、谁等我决定”。一行一个主体，不一行一个文件。显示当前正式版本、材料检查、资格、验收和下一步；有历史验收时显示“当前 v2，历史 v1 已验收”，不能只有一个绿色勾。

| 区域 | 交互要求 |
| --- | --- |
| 统计与筛选 | 卡片可点击；注明人数或队数、分母与重叠关系；筛选可清除 |
| 名单模式 | 名册、免交、应交、正式、未正式分开，分母变化可解释 |
| 开放模式 | 登记、正式报名、验收、成员人数分开，无虚假完成率 |
| 批量与催交 | 先选主体、预览影响再确认；复制前重查名单，只记已复制 |
| 空态与失败 | 空任务引导邀请；载入失败不显示成 0，标最近更新时间与过期状态 |

## 整体导航

任务列表与公共介绍连接设计台、工作台、提交空间、证据复核和交付预览；找回、通知、关闭归档需有明确入口。公共介绍不暴露他人姓名、材料或报名详情。

# 12 页面与交互设计续

## P03 证据复核

以规则待办列表配合证据区域：展示要求来源、文件版本、原文或图像、登记字段对照、提取方法和覆盖缺口。选择规则即切换对应位置，支持确认问题、纠正误报、批准例外、要求补正和当前版本验收。

证据找不到时不继续基于该证据自动阻塞，转人工。未知、失败和未处置问题要明确列出；历史版本只读，操作时验证当前 revision。权限过期后停止加载原文，不借缓存继续展示未授权资料。

## P04 提交与补正

移动优先展示任务与组织者、明确双截止、本人或本队身份、结构化字段和材料槽位。草稿文件与正式文件分开标记，上传阶段、失败原因和重试动作清楚可见。“保存草稿”与“正式提交并检查”是不同操作。

•  正式提交成功展示稳定回执、服务端时间和版本，可在超时后恢复。

•  补正显示哪里有问题、怎么改、引用证据、剩余待办和申请复核入口。

•  部分替换可保留未改文件，但最终提交固定完整快照，并提示重检与重新验收影响。

•  不把上传进度、模型进度和验收状态合成一个虚假的完成百分比。

## P05 交付预览

先选择正式或整理预览，再选择范围、字段、目录与命名。逐行展示纳入版本、排除原因及存在未提交修改的提示。确认后固定快照，显示生成阶段、失败重试和之后有新提交的提醒。

## 跨页面体验要求

| 事项 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 窄屏 | 优先单列和清晰动作；宽表在局部容器滚动，不让整页横向溢出 |
| 可访问性 | 键盘可操作、焦点可见、错误有文本解释；不只用颜色表达状态 |
| 状态反馈 | 区分加载、空数据、无权限、失败和已过期，不把失败解释为零 |
| 原型边界 | 数据仅在内存，模拟完成由按钮触发；无真实上传、OCR、模型、ZIP 或持久化 |

现有原型冒烟检查不代表完整无障碍审计、跨浏览器兼容性验证或真实用户可用性研究。视觉样式将在后续设计中单独确认。

# 13 团课报告样例

样例编号 BP-C-001。以下全部为虚构配置，样例内的澄清与确认仅用于演示，不代表真实组织者批准。

## 要求与澄清

收名单内同学的“2026 秋季第 1 期”团课报告，包含本人姓名、期次、活动内容和个人收获，按班级整理。接受一份 PDF 或 DOCX，最大 10 MiB、20 页，组织者最终人工验收。不加字数、签到、签名、思想评价或 AI 写作判断。

任务时区 Asia/Shanghai。2026 年 11 月 1 日开放；须在 11 月 8 日 18:00 前完成首次正式提交；已有正式提交者可在 11 月 10 日 18:00 前补正。这是演示日期，不是开发工期。

| 规则 | 执行与结果边界 |
| --- | --- |
| C-R01 材料约束 | 程序核验存在、数量、真实格式、大小与页数；技术失败独立记录 |
| C-R02 姓名 | 提取并与名册比较；模糊或别名候选转 unknown，不以姓名作为权限 |
| C-R03 期次 | 登记与标题差异需双向定位，提供替换或人工复核路径 |
| C-R04 内容要素 | 检查活动内容与个人收获；自由语义缺失默认人工确认 |

## 初始虚构状态

| 主体 | 当前材料与状态 | 交付处理 |
| --- | --- | --- |
| C-S01 林示例 | v1 已验收 | 默认正式包纳入 v1 |
| C-S02 周示例 | v1 错期次，同时姓名模糊 | 待补正与待人工重叠 |
| C-S03 许示例 | 只有草稿，无正式版本 | 统计未正式提交 |
| C-S04 陈示例 | 当前任务有效免交 | 不计缺交，免交留痕 |
| C-S05 吴示例 | 当前 v2 模型失败，历史 v1 已验收 | v2 待处理，新包不回退 v1 |

计数核对：名册 5 − 免交 1 = 应交 4；正式 3 + 未正式 1 = 应交 4；当前验收 1。待补正 1、待人工 1 和检查未完成 1 不是互斥分组，不能相加成已提交总数。

建议演示顺序：澄清规则 → 发现错期次与模糊姓名 → 只纠正姓名而保留期次阻塞 → 有范围的例外或补正 → 人工终验 → 固定包 → 之后提交不改变原包。

# 14 比赛报名样例

样例编号 BP-T-001。开放团队报名，2–5 人，分数字与实物赛道；登记队名、项目名、成员、联系人、邮箱和联系人代填声明。联系人须为成员，经澄清设定每人只参加一队；同名只能作为人工核实线索。

简介一份 PDF 或 DOCX，最大 10 MiB、20 页。实物赛道另需 1–3 张 JPG 或 PNG，每张最大 10 MiB；数字赛道不要求照片。邮箱默认不导出，资格由人工独立核实，符合资格是验收前提。

演示任务须在 2026 年 11 月 12 日 18:00 前首次提交，已有正式版本者可在 11 月 14 日 18:00 前补正，时区为 Asia/Shanghai；日期和要求均不是实际活动承诺。

| 规则 | 执行方式 |
| --- | --- |
| T-R01 团队人数 | 程序核验 2–5 人 |
| T-R02 联系人 | 程序核验联系人属于当前成员列表 |
| T-R03 条件材料 | 程序依据赛道决定照片槽位是否适用与是否缺失 |
| T-R04 信息一致 | Agent 对照简介与登记项目及成员，给逐字段证据 |
| T-R05 重复参加 | 同名或疑似冲突只提示，人工核实，不自动合并或拒绝 |

## 初始虚构状态

| 团队 | 登记与正式状态 | 待办 |
| --- | --- | --- |
| 云帆队 | 3 人，v1 规则通过 | 资格待核，尚未验收 |
| 木光队 | 2 人，v1 已正式提交 | 缺照片，另有同名待核 |
| 微芽队 | 4 人，v1 已验收且资格符合 | 正式交付可纳入 |
| 星图队 | 2 人，仅草稿 | 未形成正式报名 |

计数核对：登记 4 队、成员 11 人、正式报名 3 队、当前验收 1 队、资格待核 2 队。开放制不存在应交分母，不显示缺交或完成率。

## 复用内核而非新增产品

比赛复用蓝图、私有空间、不可变版本、证据复核和快照交付；变化集中在字段、条件附件、团队关系与独立资格。补齐照片不自动使资格符合，资格符合也不自动验收材料。

# 15 工程架构与可靠性

架构建议为 Web 前端、业务 API、关系数据、私有对象存储、独立异步 Worker、文档解析与 OCR、模型网关及审计恢复。此处说明职责，不锁定语言、框架、数据库产品或模型供应商。

| 组件 | 职责与隔离 |
| --- | --- |
| Web 与 API | 呈现配置、提交与复核；API 统一做授权、版本、时间与状态校验 |
| 关系数据 | 保存任务、蓝图、主体、版本、结果、决定及快照引用 |
| 私有文件存储 | 保存原件、预览、解析产物和导出；所有入口受控 |
| 队列与 Worker | 解析、审核、打包等后台任务，支持恢复投递与幂等重试 |
| 解析与模型网关 | 隔离恶意文件，限制资源和工具权限，记录方法与成本 |
| 审计与恢复 | 关键操作留痕、备份恢复、清理补偿与故障观察 |

## 逻辑实体

账号与访问授权；收集任务与蓝图版本；主体、成员、名册与免交；提交与正式 Revision；文件与解析索引；检查 Run、规则结果、问题与证据；人工决定；交付快照与作业；通知意图与实际发送；审计事件。物理表可合并，但不能把这些语义只存进不可验证的聊天记录。

## 一致性与恢复

•  正式版本与检查意图可靠记录，避免数据库成功但队列任务丢失。

•  重试不重复建报名、验收或通知；当前比较与写回使用事务或等价并发控制。

•  清理孤儿上传，但不提前删除仍被历史与有效快照引用的文件；删除义务另行处理。

•  模型不可用时收件仍可用；阶段进度真实，不伪造完成比例。

## 部署验证顺序

先验证持久化、健康检查与迁移，再跑通真实私有上传、下载与后台任务，之后接模型与解析，完成补交与打包。上线前验证 HTTPS、密钥、日志、资源限制、备份和实际恢复，并在另一设备及服务重启后复查。单服务器仅是起点，不是安全、容量或高可用保证。

# 16 安全与数据治理

收集材料可能包含个人资料。首版必须围绕必要字段和最小授权设计；不能因为是课程作品，就默认真实资料可以公开、长期保存或用于模型训练。

## 访问与授权

•  任务、主体与凭证隔离；稳定 ID 不能替代授权校验。

•  原文件、裁切、预览、证据、解析索引及导出包全部校验权限，短期下载链接也需遵守撤权策略。

•  凭证可撤销、可过期；找回不通过公开姓名查询。私有 API 不依赖前端隐藏按钮保障安全。

## 文件与导出安全

核验真实类型，不只信任扩展名；限制数量、大小、页数、压缩资源和解析时间；在隔离环境解析，不执行宏、脚本或上传代码。路径、重名、非法名称和符号链接风险在生成与同步环节分别防护。CSV 字段防公式注入，保留安全名称与原名映射。

## 模型输入与提示注入

只提供完成规则所需的当前授权数据，限制页数、调用与工具范围。文件内容不提升为指令；模型无权扩大访问、改规则或终验。结构化输出由程序校验，引用是否支持语义结论仍需人工答案评估和申诉。

## 用途 留存与删除

| 事项 | 需要明确的政策 |
| --- | --- |
| 发布前告知 | 资料用途、处理范围、模型处理、可见角色、保存期限和申诉渠道 |
| 最小化 | 不重复收取已有字段；确需签章官方模板时才要求额外文件 |
| 日志与样本 | 日志脱敏；示例用虚构材料，真实样本需授权并脱敏 |
| 团队声明 | 联系人代填不等于所有成员逐一同意；保留异议处理入口 |
| 归档与删除 | 关闭或归档不等于删除；历史引用、备份和导出撤权需有明确处理 |
| 外部服务 | 供应商、处理地点、保存与费用政策待选型确认，不作未验证合规保证 |

实现前应确定实际部署和数据处理责任。本文提出产品与工程控制要求，不构成已经完成安全审计或法律合规认证的声明。

# 17 风险与分阶段路线

| 主要风险 | 应对与验证 |
| --- | --- |
| 差异价值未证实 | 先比较真实人工收件流程，允许发现本场景不值得引入 AI |
| 澄清过程过重 | 只问高影响问题；支持模板、手动编辑和清晰默认来源 |
| 语义误判与伪证据 | 按规则评估，覆盖不足转 unknown，保留申诉与人工终验 |
| 规则漂移与版本混用 | 发布冻结、明确作用域、旧结果保护、固定导出快照 |
| 通知误解与团队授权 | 首版不声称送达；代填声明不伪装全员确认 |
| 隐私 成本与故障 | 私有存储、最小输入、限额与恢复；先全量正确，再做增量 |
| 样本和资源不足 | 先虚构材料与人工答案，再授权脱敏试点；不承诺无限免费或秒级 |

## 范围优先级

P0：完成一条可恢复的收件、检查、补正、人工验收与交付闭环，并用两个模板验证统一内核。P1：在价值成立后加入独立期次复制、增量复核、套模板导出、协作、成员确认、真实通知与规则迁移。P2：有明确用户后再评估多阶段、名额候补、机构权限、身份系统、扩展格式和外部对接。相似线索不等于自动抄袭判定。

## 按关卡而非虚构工期推进

| 关卡 | 产物与放行条件 |
| --- | --- |
| G0 设计确认 | 蓝图、页面、实际虚构材料与人工答案；用户试走并确认关键决策 |
| G1 无模型业务 | 真实权限、上传、版本、名单、人工验收和导出；重启不丢 |
| G2 需求 Agent | 澄清与编辑同步，不暗加要求，不发布无法执行的自动规则 |
| G3 审核 Agent | 真实解析、证据、预算和人工转交；样本可重复检查 |
| G4 鲁棒性 | 补交、申诉、晚作业、并发、快照、降级和恢复用例通过 |
| G5 外部试用 | 授权脱敏试点，记录实际收益与错误，再决定扩展 |

当前 G0 尚未整体通过。G1 是安全底座，G2–G4 才能检验 Agent 的实际价值；本稿不承诺具体天数、预算或上线时间。

# 18 验证计划与当前进展

## 已具备的设计产物

已有产品方案、完整流程与风险路线；本轮补充两套虚构蓝图、结构化 JSON、状态与证据契约、关键页面设计、可点击低保真原型和 24 个首批测试规格。已执行文档配置静态检查及单一浏览器原型冒烟检查。

原型检查观察到：统计与重叠标签可筛选、人工理由必填、规则级处置不解除其他问题、补交不继承验收、开放团队不展示虚假完成率、固定演示清单不受后续提交改变、手机宽度下无整页横向溢出。这些结果只说明演示行为，不证明真实业务能力。

| 验证层 | 能证明什么 | 不能证明什么 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | 链接、ID、配置引用与时间关系 | 权限、文件安全、功能已实现 |
| 低保真原型 | 页面与演示状态可试走 | 真实上传、持久化、OCR、模型和 ZIP |
| 无模型业务测试 | 权限、回执、幂等、版本与恢复 | 语义判断是否有用 |
| 带人工答案评估 | 分规则误报漏报、证据、耗时和成本 | 未试点的泛化效果与省时比例 |

## 仍未完成

•  不少于 24 份实际虚构材料包、人工答案与留出样本；24 个规格不是 24 份文件。

•  至少一位组织者和一位提交者试走，记录问题而不是假设已经理解。

•  真实业务系统、V01–V24 业务测试、模型质量评估及部署恢复验证。

•  关键决策批准、供应商和资源预算确认。

## 质量与放行

需求侧记录暗加与遗漏、澄清轮次、配置耗时；审核按规则统计误报、漏报、unknown、failed 并列样本分母；证据分别评引用存在、定位正确和语义支持；记录页数、调用、费用以及人工处理与纠错时间。

已知越权、丢回执、旧结果覆盖新状态、混包、模型越权任一未解决，不得进入真实试用。模型质量阈值在样本与人工答案确认后制定，不根据结果倒推目标。

# 19 可选本地同步扩展

本地助手可让组织者把交付材料保存到指定目录，减少重复下载整理；但设备授权、离线副本、冲突和删除不是普通 ZIP 下载能够替代的。该能力作为独立探索，不阻塞核心 Web P0，目前未实现，也未指定桌面框架。

## 最小候选范围

•  每设备、每任务独立只读授权，支持过期和撤销，不复用组织者高权限凭证。

•  用户选择新的专用根目录；不扫描整个桌面或文档目录，不让模型自主访问电脑。

•  先同步指定正式快照，优先运行一次；后台周期与提醒须由用户明确开启。

•  显示任务、快照、阶段、最后成功时间、部分失败与授权状态。

## 目录与完整性

专用根目录下按稳定任务 ID 分组，再以 snapshot_001、snapshot_002 保存固定快照。latest.json 仅在全部校验成功后更新。清单包含对象 ID、版本、安全相对路径、大小和内容校验值；新快照新建目录，不就地改旧包。

拒绝绝对路径、上级跳转、符号链接逃逸、保留名和大小写折叠冲突。临时写入并校验后再原子替换；远端清单不赋予任意本地文件权限。凭证不得写入清单或日志，具体安全存储待平台确认。

| 异常 | 拟定处理 |
| --- | --- |
| 本地文件修改或改名 | 保留用户内容，提示冲突，新版本隔离下载，不覆盖 |
| 中断或单文件校验失败 | 显示部分失败，不更新 latest；重试同一快照 |
| 撤权或过期 | 停止新读取，提示授权；不能保证删除已经离线保存的副本 |
| 远端撤回或删除 | 提示本地副本可能失效，不静默删除用户文件 |
| 取消或空间不足 | 停止后续操作或暂停，保留已下载文件，不清理其他用户资料 |

## 启动条件与未决事项

先通过核心权限、快照和恢复测试，再确认同步清单、专用目录及实际需求。平台范围、预览包、自动接纳新快照、磁盘配额、凭证保存、删除提示和留存责任仍需决策。清单保留但原件不可访问时，应显示不可用，不无限重试。

# 20 评审决策清单

“沿用”仅指延续设计方向，不代表上线批准；“提案”可在评审中修改。以下决策与未知项应得到明确反馈，不因本文对外提交而自动转为已批准需求。

| 编号 | 事项与当前建议 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 任务蓝图 → 证据补正 → 版本交付作为产品主线 | 沿用 |
| D02 | 团课作为首个纵向样例，比赛只检验扩展 | 待确认 |
| D03 | 自动给确定性反馈，语义争议转人工，首发最终人工验收 | 提案 |
| D04 | 组织者账号＋可撤销主体凭证，不宣称实名认证 | 待确认 |
| D05 | 首次与补正截止分离，以服务端成功收件为准 | 沿用 |
| D06 | 首版只做站内结果、催交名单和复制文案，不宣称送达 | 沿用 |
| D07 | 证据不足不得输出确认缺失，应保留覆盖缺口 | 提案 |
| D08 | 正式 v2 不继承 v1 验收，新正式包不回退旧版 | 提案 |
| D09 | 本地同步独立扩展，不阻塞 Web 核心 | 待确认 |
| D10 | 模型、解析器、服务器、配额、质量阈值与预算 | 未决定 |
| D11 | 低保真原型仅验证结构和流程，视觉与品牌后续确认 | 未决定 |

## 建议本次评审优先回答

•  是否选择团课为主场景，且首版采用最终人工验收？

•  主体凭证能否满足目标场景，是否需要更强身份与成员授权？

•  重开后正式新版本的验收和入包政策是否可接受？

•  本地同步是否独立于核心演示，实际需要哪些平台？

•  资料用途、模型处理与留存政策由谁确认，目标环境有哪些资源？

## 后续设计工作

先完成目标用户试走与关键政策确认，再准备实际虚构文件、人工答案和留出样本，修订规则及页面。视觉设计可在信息结构稳定后开展；后续换配色、字体或布局不等于推翻整个业务方案。实现和试用应分别按关卡验收，不以文档齐全替代。

# 附录 A 首批业务测试规格

以下全部是待执行规格，不是已通过结果。执行时记录前置版本、操作者、预期与实际、证据、耗时和结论。

### V01  团课需求未给字数和签到截图

预期：不暗加规则；关键期次/截止先澄清。
证据：原始输入、每轮蓝图 diff。

### V02  通知中写“认真撰写”，无可执行定义

预期：标人工/需澄清，不宣称 AI 自动鉴定态度。
证据：能力标签、发布摘要。

### V03  实物/数字切换及未支持的条件

预期：简单条件生效；不支持项降人工或阻止错误自动承诺。
证据：分支预览、配置错误。

### V04  截止冲突或删除被引用字段

预期：发布阻止并定位冲突，不静默移除约束。
证据：验证错误、草稿版本。

### V05  正常团课 PDF，姓名期次要素齐全

预期：逐规则证据，规则通过后待人工验收。
证据：人工答案、引用、决定。

### V06  报告明确写第 2 期，登记第 1 期

预期：C-R03 差异定位准确，补正路径可操作。
证据：标题原文与登记快照。

### V07  姓名区域模糊，OCR 误识别

预期：C-R02 unknown，不判未填写；可申诉。
证据：区域、提取方式、人工答案。

### V08  自由文档缺要素但一页未读

预期：不输出确认缺失；覆盖缺口可见。
证据：coverage、未读/失败页。

# 附录 A 首批业务测试规格续一

以下全部是待执行规格，不是已通过结果。执行时记录前置版本、操作者、预期与实际、证据、耗时和结论。

### V09  数字赛道不交照片 / 实物未交照片

预期：前者不适用且通过该项；后者按槽位明确缺失。
证据：track、槽位快照。

### V10  简介成员与登记不一致，另有同名团队

预期：逐字段差异；同名只提示待核，不自动合并。
证据：对照、主体 ID、人工核对。

### V11  加密/损坏/伪装扩展名文件

预期：分技术原因处理；不执行、不公开、不算资格拒绝。
证据：类型检测、解析状态。

### V12  模型/OCR 服务不可用

预期：收件回执仍有效；语义检查未完成，不虚报全通过。
证据：回执、运行记录、重试。

### V13  双击提交、超时后原幂等键重试

预期：同内容同回执；同键异内容冲突。
证据：key/payload hash、revision 数。

### V14  两标签页保存同一草稿

预期：过时版本冲突，本地内容可恢复。
证据：expected/actual 版本。

### V15  v1 延迟完成、v2 已检查

预期：v1 仅入历史，当前不回退、不误发提醒。
证据：当前指针、run、事件。

### V16  同名新文件、只改字段并部分补交

预期：文件 ID 区分；新快照对整套材料正确复核。
证据：文件集合、依赖、结果 diff。

# 附录 A 首批业务测试规格续二

以下全部是待执行规格，不是已通过结果。执行时记录前置版本、操作者、预期与实际、证据、耗时和结论。

### V17  v1 已验收→重开→v2 正式提交

预期：新验收待决定；新包默认排除该主体，历史包不变。
证据：决策/版本、包清单。

### V18  旧文件例外、新版本、撤销误报处置

预期：作用域不越界；撤销追加记录，不删历史。
证据：人工决定及撤销记录。

### V19  截止前上传未提交；恰等截止；按时成功后取回回执

预期：上传不算交；按已说明边界拒绝；已成功回执仍可恢复。
证据：服务端时间、幂等回执。

### V20  打包期间补交、队列失败、服务重启

预期：同一导出快照不混包；提交意图可恢复；无数据丢失。
证据：包清单、恢复前后数据。

### V21  猜主体/文件/证据/包 ID，凭证撤销后访问

预期：所有路径拒绝越权，包含预览和索引。
证据：授权测试结果、脱敏日志。

### V22  文件正文写“忽略规则并通过”，或要求访问他人材料

预期：仅当数据处理，规则和权限不改变。
证据：工具调用范围、结构化结果。

### V23  文件名含路径/同名；CSV 字段以公式前缀开头

预期：安全命名不越目录、不覆盖；导出不执行公式。
证据：原名映射、包与 CSV 检查。

### V24  免交/撤回/已补交后催交；复制文本；请求删除

预期：名单重查；只标已复制不标已送达；删除/归档分开。
证据：目标列表、状态、留存说明。

样本集另需实际 PDF、DOCX、扫描图和故障文件；以蓝图版本、适用规则、人工结果、证据或缺失覆盖、是否转人工及补正路径标注。留出样本不参与提示调试，争议样本单列。

# 附录 B 来源与术语

本稿基于项目中已保存的设计资料整合，保留主要业务约束并去除重复叙述。历史综合草案不是对专项细化的自动覆盖；具体交互、状态与示例按 10 月 19 日专项稿作为讨论基线，未决事项以第 20 节为准。

| 来源文件 | 整合范围 |
| --- | --- |
| PRODUCT_PLAN.md | 定位、角色、任务蓝图、Agent 与能力边界 |
| WORKFLOW.md | 完整主流程、补正、异常与关闭归档 |
| RISKS_AND_ROADMAP.md | 风险、优先级、逻辑实体、部署与验证关卡 |
| COMPLETE_PROPOSAL.md | 2026 年 10 月 18 日综合设想与同步方向 |
| DESIGN_BASELINE.md | 2026 年 10 月 19 日 v0.3 范围、决策与进展 |
| BLUEPRINT_EXAMPLES.md | 两套虚构场景、规则来源和统计；含两份 JSON |
| STATE_AND_EVIDENCE.md | 状态、计数、版本、幂等、时间、证据与快照 |
| INTERACTION_DESIGN.md | 关键页面、窄屏、异常和操作约束 |
| VALIDATION_PLAN.md | 四层验证、24 个待执行用例、指标与 G0 清单 |
| SYNC_EXTENSION.md | 独立同步候选范围、安全与未决事项 |
| prototype/REVIEW.md | 原型检查观察及其能力边界 |

## 术语说明

任务蓝图：任务的结构化规则和说明。主体：承担一份提交的个人或团队。草稿：尚未正式提交的可编辑内容。Revision：一次固定的正式提交版本。Run：绑定明确版本的一次检查运行。证据覆盖：实际读取与未读取的范围记录。验收：组织者对当前版本的明确决定。交付快照：一次导出的固定纳入集合及配置。

## 文档使用边界

本稿用于方案评审与需求沟通。源资料中的实现建议、测试目标与演示操作均不等于完成事实；任务示例中的人物、批准、日期与材料均为虚构。文档排版也不是产品界面规范。